Załącznik nr 8

Projekt umowy

W dniu ………………………r., po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ) pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan ul. Szpitalna 7, nazywanym w treści umowy Zamawiającym, posiadającym REGON 411051999, NIP 698-15-78-284, KRS 00000 39047  który reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………..

a:

……………………………………………………………………………………………………………nazywanym w treści umowy Wykonawcą,

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rozbudowę i przebudowę pomieszczeń SPZOZ w Koscianie  - instalacje wewnętrzne gazów medycznych zgodnie z ofertą z dnia ………………………r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikami nr 2….. do 2….. do SIWZ zwanego  dalej  dokumentacją projektową .

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem terenu budowy, jego otoczenia i warunkami, w jakich wykonywane będą roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w związku z tym potwierdza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania niniejszej umowy zakres robót określony w umowie i załącznikach do SIWZ obejmuje wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

Termin realizacji

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 90 dni  od dnia następnego po  zawarciu umowy, tj. do dnia……………….  możliwością wydłużenia terminu zgodnie z § 14.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół przekazania i objęcia terenu budowy.

§ 3.

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 zgodnie z :

  - dokumentacją projektową a w szczególności zgodnie z załącznikami   nr 2……….. do 2……,

  - warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i przepisów Prawa Budowlanego;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1

z materiałów własnych – zgodnie z wykazem zastosowanych  materiałów w kosztorysie ofertowym.  Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Materiały przewidziane do wbudowania winny być przedstawione do zaakceptowania  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

- Jeżeli jest to wymagane obowiązującym prawem Wykonawca zobowiązany się do opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego pracowników.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą w formie pisemnej, ma prawo do zgłoszenia na piśmie umotywowanego sprzeciwu lub zastrzeżenia, lub wyrażenia pisemnie zgody na zawarcie umowy.

- W przypadku zastrzeżeń lub sprzeciwu zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni zobowiązany jest dostosować warunki umowy z podwykonawcą do wymogów Zamawiającego, który  w terminie 3 dni od przedstawienia poprawionej umowy winien zaakceptować pisemnie wprowadzone zmiany.

- Umowy, o których mowa w ust. 6–7 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie   sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą VAT oświadczenia o braku Podwykonawcy lub oświadczeń Podwykonawców, że  dokonał zapłaty za wszelkie prace wykonane przez Podwykonawcę w ramach niniejszej umowy na dzień wystawienia faktury dla SPZOZ (w przypadku wystawienia faktury końcowej). Wzór oświadczenia wg załącznika nr 4 do umowy. Oświadczenie nie może być z datą wcześniejszą niż protokół odbioru.

- W przypadku braku udokumentowania zapłaty, o której mowa w ust. 11  Zamawiający wstrzyma płatności faktury do momentu dostarczenia przez Podwykonawców wymaganych potwierdzeń bez prawa żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją Umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy będą w sposób trwały oznakowani czytelnymi identyfikatorami firmy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia.

- Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wymienionym w § 2 ust. 2 wraz ze wskazaniem punktu poboru wody i energii;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- sprawdzenie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowego odbioru wykonania modernizacji i adaptacji pomieszczeń;

- zapłacenie Wykonawcy umownego wynagrodzenia.

§ 5.

Wynagrodzenie

- Strony  ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………………………zł (słownie zł: …………………………………………………………………zł), w tym podatek VAT w kwocie ………………………, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie brutto nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie netto wynosi ………………zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelki koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1

§ 6.

Przedstawiciele stron

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania budową i ustanawia kierownika budowy w osobie:………………………………...

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………………

3.	Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana, o której tu mowa, wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o jej dokonaniu w formie pisemnej. Zmiana dokonana przez jedną ze Stron wywołuje skutek z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisma zawierającego powiadomienie.

§ 7

Odbiory robót

- Gotowość do odbioru robót podlegających zakryciu oraz gotowość do odbioru częściowego  przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu –zgodnie z wyborem Wykonawcy niezwłocznie drogą elektroniczną, telefoniczną, faksem lub bezpośrednio. Właściwy Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Odbiór częściowy robót uważa się za dokonany w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego, podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Dokonanie odbioru częściowego jest równoznaczne z zakończeniem danego etapu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie odrębnego pisma, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru. Przed złożeniem wyżej wymienionego pisma, Wykonawca jest obowiązany uzyskać od inspektora nadzoru  pisemne potwierdzenie gotowości robót do odbioru.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy - w ciągu 7 dni, licząc od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów odbiorowych. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz technologii. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbiorowych. (Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego wynosi do 10 dni, licząc od daty jego rozpoczęcia, przy założeniu nie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 9. Zamawiający będzie mógł przedłużyć ten termin odbioru, jeżeli będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych części Inwestycji, jednakże o czas nie dłuższy niż kolejne 10 dni).

- Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad nie dłuższy niż 7 dni,

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

- żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi,

- odstąpić od umowy,

- zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub jego części od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty z niewypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

3)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do procentowego obniżenia wynagrodzenia w stosunku do wartości umowy za wykonany przedmiot umowy oraz do żądania zapłaty kar z tytułu nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o  usunięciu wad oraz uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 8.

Warunki płatności

- Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1 ust. 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 5 ust. 1  po wystawieniu faktur VAT i złożeniu protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez przedstawicieli i zatwierdzonego przez Kierownika Pionu Technicznego SPZOZ oraz  złożeniu  oświadczeń, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 11 i 12.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli obu stron, zatwierdzony przez Kierownika Pionu Technicznego.

- Faktury VAT z naniesionym numerem niniejszej umowy wraz z protokołem odbioru końcowego robót, należy złożyć w sekretariacie  SPZOZ w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7  w  pokój 1.

- Zamawiający dokona zapłaty należności  w terminie  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru i oświadczeniami, 
o których mowa w § 3 ust. 11.

- Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy  na konto podane  na fakturze.

- Za termin dokonania płatności uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień  opóźnienia,

- W przypadku faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej oświadczenia wszystkich Podwykonawców o uregulowaniu wszelkich płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4.

§ 9.

Gwarancja

1.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony końcowego protokółu odbioru (bez zastrzeżeń).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń w ciągu 36 miesięcy po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem: ………………………………………………………………………………….

- W okresie gwarancji wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

§ 10.

Odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu porządku obowiązującego u Zamawiającego, a w szczególności instrukcji p. poż. i bhp. a także innych zasad obowiązujących w SPZOZ związanych z wykonywaniem jego działalności,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i pomieszczenia użytkowane w czasie wykonywania prac.

- Wykonawca od chwili wprowadzenia na budowę do chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w mieniu Zamawiającego objętym przedmiotem umowy. Przekazanie obiektu do rozpoczęcia robót  i zakończenie robót następuje 
w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - złożenia kserokopii ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

  - co najmniej na 2 dni robocze przed  wygaśnięciem terminu ważności polisy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, do Pionu Technicznego SPZOZ w Kościanie  dokumentów stwierdzających ważność polisy na kolejny okres pod rygorem kar.

§  12.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie na adres wskazany w pkt. 1 z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2 pkt. 2).

- w przypadku opóźnienia realizacji umowy powyżej 30 dni

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy sprzecznie z zasadami obowiązującymi w umowie i pomimo wezwania nie naprawi swego postępowania a także gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 , musi nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni, od daty odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z pomieszczeń Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę.

    - Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań  określonych w ust. 4 to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych i przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem § 7 oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  bez uwag do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru robót i załącznikiem nr 4;

      - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania robót od dnia dokonania odbioru robót.

- Zamawiający odstępując  od umowy z przyczyn określonych w ust 1 ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego  Wykonawcę.

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w wysokości 0,1% liczone od wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od terminu wskazanego w § 2 ust. 1;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w 0,1% od wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad (powyżej 7 dni).

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz gdy opóźnienie w wykonaniu umowy przekracza 30 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w drodze aneksu w następującym zakresie:

2.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z  przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,   w przypadku :

- Nieterminowego przekazania placu budowy,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w szczególności wystąpienie awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- powierzenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy,

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

- wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

2.2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie,

2.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.5.zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

2.7. zmiana nazw , siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

2.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

2.9. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty  i nadzór nad przedmiotem umowy,

2.10. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

3. W przedstawionych w ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju. Za datę zakończenia robót uznaje się dzień określony przez Wykonawcę  w zgłoszeniu odbioru końcowego, dokonanym wpisem do Dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

4.Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym – dla Wykonawcy i  – dla Zamawiającego.

Integralną cześć umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta z dnia ……………r.;

Załącznik nr 4 Oświadczenie dla podwykonawcy-odbiór końcowy;

Załącznik nr 6 Protokół odbioru.

WYKONAWCA					 ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………..		………………………………………..

…………………………………………..		………………………………………..

Załącznik  nr 4 do umowy…….

Data……………….., Miejscowość…………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Wykonawca (Nazwa Wykonawcy)…………………………………………..

dokonał płatności należności wynikających z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane w ramach zadania ………………………… ……………………………………………………………........................................................................

Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.

………………………………………………………………………………

(Podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  
w imieniu Podwykonawcy)

Załącznik nr 6 do

umowy …………………….

ORYGINAŁ / KOPIA

#### PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH

#### ROBÓT Nr……………..

#### spisany w dniu  ………….2014 r.

I.  Obiekt: ……………………………………….    ………………………………………

Podstawa formalno – prawna wykonania robót:          Nr umowy: ………………………..

Roboty wykonane w okresie od ……………. r. do ………………… r.

II. Sporządzony przy udziale przedstawicieli:

Inwestora:	Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

W Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

inspektor nadzoru :			 	……………………..

Gen. Wykonawcy:	……………………………………

……………………………………

……………………………………

Kierownik budowy 				 …………………….

III.

| Lp. | Pozycja harmonogramu | Całkowita wartość robót netto (zł) elementu | Wartość netto robót od początku budowy | Wartość netto robót wykonywanych w ostatnim okresie rozliczeniowym (zł) | Zaawansowanie robót | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wg stanu na dzień sporządzenia protokołu (zł) | Wg poprzedniego protokołu (zł) |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | 0 | 0 |  | 0 |  |

| Inspektor Nadzoru |  | Kier. Pionu Technicznego |  | Kier. Budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |